**Cronograma de ejecución de las obras del PPM y otras del presupuesto 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orden | **Actividad a realizar** | **Fecha programada** |
|  | Terminación de la Iglesia de Clavellina (Aporte de 150,000 pesos por el cabildo (Obra PPM) | Febrero 2018 |
|  | Aceras, Contenes y Nichos del cementerio municipal nuevo | Febrero 2018 |
|  | Terminación de la iglesia de Los Arroyos, (aporte de 150,000 pesos del cabildo) | Marzo 2018 |
|  | Construcción de aceras y contenes en Chacuey | Abril 2018 |
|  | Construcción de aceras y contenes Barrio Paraíso | Junio 2018 |
|  | Construcción de aceras y contenes de Villa Alegre | Agosto 2018 |
|  | Terminación del cuartel de Los Miches | Agosto 2018 |
|  | Iluminación de barrios y comunidades | Todo el año |

Las que están de color verde son las obras del PPM 2018.