**Cronograma de ejecución de las obras del PPM y otras del presupuesto 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orden  | **Actividad a realizar** | **Fecha programada** |
|  | Terminación de la Iglesia de Clavellina (Aporte de 150,000 pesos por el cabildo (Obra PPM)  | Febrero 2018  |
|  | Aceras, Contenes y Nichos del cementerio municipal nuevo  | Febrero 2018 |
|  | Terminación de la iglesia de Los Arroyos, (aporte de 150,000 pesos del cabildo)  | Marzo 2018  |
|  | Construcción de aceras y contenes en Chacuey  | Abril 2018  |
|  |  Construcción de aceras y contenes Barrio Paraíso  | Junio 2018  |
|  |  Construcción de aceras y contenes de Villa Alegre  | Agosto 2018  |
|  | Terminación del cuartel de Los Miches  | Agosto 2018  |
|  | Iluminación de barrios y comunidades  | Todo el año  |

Las que están de color verde son las obras del PPM 2018.